# 长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目

## AI智能体新增事项与标书内容对比说明

项目名称： 长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目——综合管理平台和电子围栏

项目编号： JSZC-320000-SCZX-G2025-0529

编制日期： 2026年9月

用途： 变更事项与原招标内容的重复性核查

## 一、编制说明与核对方法

为确保本次新增事项与原招标内容的边界清晰、可核可查，编制过程采用以下方法，供核查时复核：

核对范围： 招标文件第四章"五、技术要求（一）数量及技术要求"全部内容，重点为"2.软件开发"部分，同时核对规范编制、省管湖泊电子围栏系统、融合通信设备、多元联合感知平台、执勤点船舶定位系统及配套硬件清单。

核对基数： "2.软件开发"共16个子系统／能力域、287项功能条目，逐项分布如下：

| 子系统／能力域 | 条目数 | 子系统／能力域 | 条目数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、门户 | 18 | 九、渔具鱼类鉴定子系统 | 4 |
| 二、指挥调度驾驶舱 | 37 | 十、执法办案应用子系统 | 12 |
| 三、智能预警子系统 | 22 | 十一、渔政装备管理应用子系统 | 13 |
| 四、重点人员管理子系统 | 16 | 十二、业务能力中心 | 28 |
| 五、巡查执勤处置子系统 | 14 | 十三、数据能力 | 31 |
| 六、指挥调度子系统 | 28 | 十四、AI中台 | 29 |
| 七、渔政队伍管理子系统 | 6 | 十五、服务监测能力 | 16 |
| 八、资源信息采集子系统 | 6 | 十六、系统对接 | 7 |
|  |  | 合计 | 287 |

另核对：省管湖泊电子围栏系统12项、多元联合感知平台30项、执勤点船舶定位系统12项、融合通信设备11项、规范编制1项，以及硬件设备清单（双光谱重载云台32台、全固态雷达12台、网络硬盘录像机32台、无人机5架、船载主机112台等）。

核对口径： 本次AI智能体67项功能，逐项与上述287项条目比对，判定为以下四类之一：

| 判定 | 含义 |
| --- | --- |
| 复用 | 标书已建成同类能力，本次直接调用，不投入工作量 |
| 深化 | 标书已有基础能力，本次在其上做增强，工作量仅计增强部分 |
| 部分新增 | 标书已有底层数据或基础服务，但缺少本次所需的能力层，底层复用、能力层新增 |
| 新增 | 标书全文无对应内容 |

## 二、总体结论

一、本次为增量叠加，不构成重复建设。 经与287项标书功能条目逐项比对：标书零覆盖或仅有底层数据的内容共6个模块，标书已有基础、本次做增强的共4个模块，直接复用不投入工作量的共14项能力。不存在对已招标功能的重复开发。

二、编制过程中主动开展了重复性自查，并据此核减。 自查发现6处与标书功能存在交集，已逐项调整：其中1处改为直接调用标书已建能力、5处改为复用底座仅建增量。据此核减58人天、11.6万元（详见第七章）。

三、经自查调整后，本次新增事项合计682人天、136.4万元，较原测算（710人天／142.0万元）净减5.6万元。

## 三、对照结果总览

| 口径 | 涉及内容 | 人天 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书已有、本次直接复用 | 14项能力 | 0 | 0.00 |
| 标书零覆盖或部分新增 | 6个模块 + 3项补充事项 | 387 | 77.40 |
| 标书已有、本次深化增强 | 4个模块 | 295 | 59.00 |
| 合计 | 10大模块 + 3项补充事项 | 682 | 136.40 |

单价按加权平均2,000元／人天测算，与《AI智能体新增事项可行性分析报告V5》口径一致。

## 四、标书已有、本次直接复用（14项，投入0元）

以下能力标书已建成，本次直接调用，不重复建设、不投入工作量。

### 4.1 AI与智能化能力类（6项）

| 序号 | 标书条目定位 | 标书已有能力 | 本次调用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、门户 第4项 个人工作台－快捷入口 | 以NLP技术为核心，识别输入文本意图分类、提取实体标签 | 作为模块二自然语言理解的底层服务调用 |
| 2 | 一、门户 第7项 个人工作台－综合查询 | 融合大数据搜索、智能语义分析检索、图像检索 | 作为模块四混合检索的关键词通道调用 |
| 3 | 四、重点人员管理 第3项 重点人员识别预警 | 人脸抓拍、人脸识别报警、黑名单库、人脸检索 | 作为模块六重复人员标记的比对能力调用 |
| 4 | 十四、AI中台 第17-19项 算法仓库 | 算法版本管理、成效统计、指标评价 | 作为模块六模型版本管理能力调用 |
| 5 | 十二、业务能力中心 第15-17项 自然语义处理训练服务 | 中文分词优化、动态模型训练 | 作为模块四文本处理底层服务调用 |
| 6 | 十二、业务能力中心 第18-20项 全文检索 | 倒排索引技术、全文检索服务架构 | 作为模块四关键词检索通道调用 |

### 4.2 平台与数据底座类（8项）

| 序号 | 标书条目定位 | 标书已有能力 | 本次调用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 十二、业务能力中心 第1-5项 事件中心 | 事件接收、联动、处置、预案配置、参数配置 | 作为模块五执行类工具的事件回写通道调用 |
| 8 | 十二、业务能力中心 第6-9项 报表引擎 | 数据源配置、报表预统计、报表页面配置、导出 | 作为模块八报表生成与导出能力调用 |
| 9 | 十三、数据能力 第1-7项 数据建模可视化 | 数据源接入、工作表、业务建模、驾驶舱、近30种图表 | 作为模块八图表渲染能力调用 |
| 10 | 十三、数据能力 第8-11项 数据存储管理 | 消息发布订阅、分布式文件系统、NoSQL、列式存储 | 作为模块三记忆库的存储底座调用 |
| 11 | 十三、数据能力 第12-22项 资源调度与计算分析 | 分布式协调、资源管理、容器环境、流处理引擎 | 作为AI服务的运行环境调用 |
| 12 | 十三、数据能力 第29-31项 数据安全管控 | 鉴权中心、字段级安全控制、列脱敏、行过滤 | 作为模块八数据权限过滤能力调用 |
| 13 | 五、巡查执勤处置 第14项 移动端设计 | 基于苏农云移动应用基座的移动端 | 模块七、模块十移动端不另建APP，直接复用 |
| 14 | 执勤点船舶定位系统 + 六、指挥调度 资源汇聚展示 | 112台北斗船载主机、执法船艇实时轨迹追踪与航迹回放 | 作为模块十轨迹能力底座调用 |

小结：以上14项本次投入为0，全部通过接口调用实现。

## 五、标书零覆盖或部分新增（6个模块 + 3项补充事项）

### 5.1 标书全文零覆盖（模块四、五、九）

| 模块 | 新增能力 | 标书核对结论 |
| --- | --- | --- |
| 四、知识库与RAG | 法规／案例／裁量基准／执法规程四类知识库、向量化索引、混合检索、RAG生成增强、知识自动更新 | 标书"知识库"仅2处出现，均指服务监测能力模块的运维知识库；"向量"全文0处；智能预警子系统第12项原文为"进行人工初步研判"，无系统自动检索法规依据的任何描述 |
| 五、工具调用与执行 | 工具定义规范、工具自动选择与编排、工具调用安全审计、跨系统工具网关 | 标书有云台控制、无人机联动、工单下发等单项操作能力（本次复用），但无面向AI的工具描述规范，无AI自动选择工具并编排调用顺序的机制 |
| 九、人机协同与安全合规 | AI建议采纳／驳回反馈、推理链可视化、人工兜底、输出合规审核、AI操作全链路审计 | 标书全文"可解释"0处、"留痕"0处；审计条款共4处（门户第6/17项WEB用户审计、数据能力第28项平台日志审计、网络安全设备上网日志审计），审计对象均为"用户操作了系统"，无AI行为审计 |

### 5.2 标书有底层数据或基础服务、本次新增能力层（模块一、二、三）

此三个模块不采用"标书零覆盖"表述。经核对，标书确有相关底层内容，本次为底层复用、能力层新增，据实说明如下。

| 模块 | 标书已有的底层内容 | 本次新增的能力层 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、多智能体协作框架 | ① AI中台第8-16项"算法调度"（管理GPU算力分配与算法实例调度）；② 执法办案应用子系统第4-8项"执法案件评分"（自动评分、结果修正、内置标准、自定义标准、评分结果直观展示），原文为"通过预设的评分标准和规则对案件进行自动评分…自动读取案件信息并与预设标准对比，快速生成评分结果" | 监督调度Agent、视觉感知Agent、智能研判Agent、执法调度Agent、Agent间通信协议、任务编排引擎 | 执法办案Agent的"案件评分"改为直接调用标书已建评分能力，本次仅新增案卷要素完整性核查、程序时限合规检查、文书要素填充。核减5人天／1.0万元 |
| 二、任务规划与自主决策 | 门户第4项NLP意图分类与实体标签提取（用于搜索场景） | 任务拆解器、执行路径规划、自主决策引擎、置信度评估分档、异常降级、反思纠错 | 意图识别底层复用标书NLP服务，本次新增"任务级意图→结构化任务单"及以上能力。核减3人天／0.6万元 |
| 三、记忆管理系统 | 重点人员管理子系统一人一档与人脸库、船舶信息库、渔政队伍管理人员信息、执法办案案件档案 | 短期会话记忆、案件向量化检索、执法人员能力画像、违规行为模式库、船舶行为指纹、统一记忆存取接口、记忆衰减与依法留存机制 | 底层数据全部复用，不重复采集、不重建数据库，本次建设的是其上的画像层与向量检索层 |

### 5.3 保障智能体规范运行的补充事项（3项）

| 补充事项 | 内容 | 标书核对结论 | 人天／金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景评测集与回归测试 | 建立100-200条标注真实案例的评测集，模型或规则变更后执行回归测试 | 标书无AI效果评测机制。无此项则模型迭代后效果变化无法验证 | 15人天／3.0万元 |
| 模型网关（可插拔抽象层） | 统一大模型调用接口，换模型只改配置不改代码 | 标书无此概念。用于避免与特定模型厂商绑定 | 10人天／2.0万元 |
| 提示词注入安全测试 | 针对AI可调用工具执行操作的风险开展专项安全测试 | 标书网络安全设备为网络层防护，无AI应用层安全测试 | 5人天／1.0万元 |

## 六、标书已有基础、本次深化增强（4个模块）

以下模块标书已建设基础能力，本次仅就增强部分投入工作量，基础能力全部复用。

| 序号 | 标书已有基础（条目定位与原文要点） | 本次深化内容 | 建设后的实际改变 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、视频智能识别与模型能力 | 十四、AI中台 第24-27项"算法场景适配服务"：人员捕捞钓鱼AI识别算法（坐姿＋遮阳伞＋垂钓竿＋渔具桶＋滞留30分钟组合判定）、渔船捕鱼AI识别算法、船舶非法入侵AI识别算法、船只种类检测 | 升级为时序动作识别（持竿／抛竿／收线分别识别）；新增夜间热成像行为识别、多人聚集判定、跨摄像机人员重识别 | 从静态组合规则升级为动作级识别；夜间识别从无到有。推理算力复用标书已配32台内置GPU录像机（原文明确支持导入视觉大模型与第三方算法插件），不新增硬件采购 |
| 七、执法调度与派单 | 三、智能预警子系统 第17-19项预警闭环处理（预警→研判→签收→处置→审核流程）；六、指挥调度子系统 第6-7项预案启动与协同会商（已有"自动关联预案和响应等级，推荐相关的资源调派建议"）、第10-11项指令派发与辅助决策；五、巡查执勤处置 任务签收与超时转交 | 违法等级由人工初判改为AI自动判定；资源推荐由"按预案规则推荐"升级为"按实时位置＋航道可达性＋资质装备匹配解算并排序"；任务单自动生成与自动下发；新增处置结果回流训练闭环（标书零覆盖） | 流程壳与移动端完全复用，AI注入既有节点；人员角色从"任务创建者"变为"结果确认者"；回流训练使模型可持续优化，标书模型为训练完即固化 |
| 八、NL2SQL与智能报表 | 十三、数据能力 第2项工作表（原文："系统会自动展示图表，并可以提示选择合适图表类型"，支持近30种图表）、第4项驾驶舱；十二、业务能力中心 第6-9项报表引擎（含列表导出） | 新增自然语言转SQL查询入口、图表AI自动解读、多轮上下文追问、趋势预测 | 图表推荐、渲染、导出、分享全部复用标书能力，本次不重复建设，仅新增查询入口与解读能力。据此核减20人天／4.0万元 |
| 十、智能巡查 | 执勤点船舶定位系统（112台北斗船载主机，执法船艇实时轨迹追踪、航迹回放、每次行驶轨迹呈现）；五、巡查执勤处置 第8项巡查路径管理、第3项任务归档（已能自动关联通讯记录生成简易总结报告）；六、指挥调度 资源汇聚展示（轨迹管理） | 轨迹采集对象由执法船艇扩展至执法人员（徒步／车载）；新增现场影像自动水印与标准化归档、AI巡查路线优化、巡查质量AI自动质检 | 轨迹引擎与GIS底图复用标书已建能力，不新建轨迹系统；影像水印归档（标书全文0处）与巡查质检为纯新增。据此核减30人天／6.0万元 |

## 七、重复性自查与核减说明

编制过程中对67项功能逐条开展重复性自查，发现6处与标书功能存在交集，已全部调整并相应核减工作量。核减明细如下：

| 序号 | 自查发现的交集 | 标书对应条目 | 调整方式 | 核减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法办案Agent"案件评分" | 执法办案应用子系统 第4-8项 执法案件评分（自动评分、结果修正、内置标准、自定义标准、评分结果直观展示） | 改为直接调用标书已建评分能力 | 5人天／1.0万元 |
| 2 | 图表自动推荐、报表导出分享 | 数据能力－工作表自动展示图表；报表引擎－报表页面配置与列表导出；驾驶舱分享 | 改为复用标书报表引擎与图表组件 | 20人天／4.0万元 |
| 3 | 巡查轨迹采集与地图展示 | 执勤点船舶定位系统－船艇轨迹追踪与航迹回放；指挥调度－资源汇聚展示轨迹管理 | 复用既有轨迹引擎与GIS底图，仅扩展采集对象至人员 | 30人天／6.0万元 |
| 4 | 自然语言意图识别 | 门户－个人工作台－快捷入口NLP意图分类与实体标签提取 | 底层复用标书NLP服务 | 3人天／0.6万元 |
| 5 | 移动端应用 | 巡查执勤处置－移动端设计（苏农云移动应用基座） | 不另建APP，直接复用 | 已含在上述核减中 |
| 6 | 视频识别推理算力 | 网络硬盘录像机32台，内置GPU，支持导入视觉大模型与第三方算法插件 | 不新增算力硬件采购 | 硬件采购0元 |
|  |  |  | 合计核减 | 58人天／11.6万元 |

## 八、逐模块对照与金额

| 序号 | 模块 | 原测算（人天／万元） | 自查核减 | 调整后（人天／万元） | 与标书关系 | 关系说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多智能体协作框架 | 60／12.0 | -5／-1.0 | 55／11.0 | 部分新增 | 案件评分复用标书已建能力，其余为标书无 |
| 二 | 任务规划与自主决策 | 55／11.0 | -3／-0.6 | 52／10.4 | 部分新增 | NLP底层复用，任务规划与决策层为标书无 |
| 三 | 记忆管理系统 | 60／12.0 | — | 60／12.0 | 部分新增 | 底层数据复用，画像层与向量检索层为标书无 |
| 四 | 知识库与RAG | 65／13.0 | — | 65／13.0 | 标书零覆盖 | 标书无法规案例检索能力，"向量"全文0处 |
| 五 | 工具调用与执行 | 50／10.0 | — | 50／10.0 | 标书零覆盖 | 标书无AI工具定义与自动编排机制 |
| 六 | 视频智能识别与模型能力 | 115／23.0 | — | 115／23.0 | 深化增强 | 静态组合规则升级为时序动作识别，算力复用 |
| 七 | 执法调度与派单 | 75／15.0 | — | 75／15.0 | 深化增强 | 流程壳与移动端复用，含标书零覆盖的回流训练 |
| 八 | NL2SQL与智能报表 | 75／15.0 | -20／-4.0 | 55／11.0 | 深化增强 | 图表与导出复用，新增查询入口与AI解读 |
| 九 | 人机协同与安全合规 | 75／15.0 | — | 75／15.0 | 标书零覆盖 | 标书审计针对用户操作，无AI行为审计 |
| 十 | 智能巡查 | 80／16.0 | -30／-6.0 | 50／10.0 | 深化增强 | 轨迹与GIS复用，影像水印归档与AI质检为新增 |
|  | 十模块小计 | 710／142.0 | -58／-11.6 | 652／130.4 |  |  |
| 补 | 场景评测集与回归测试 | — | +15／+3.0 | 15／3.0 | 标书零覆盖 | 保障模型迭代效果可验证 |
| 补 | 模型网关 | — | +10／+2.0 | 10／2.0 | 标书零覆盖 | 避免与特定模型厂商绑定 |
| 补 | 提示词注入安全测试 | — | +5／+1.0 | 5／1.0 | 标书零覆盖 | AI应用层安全测试 |
|  | 总计 | 710／142.0 | -28／-5.6 | 682／136.4 |  |  |

金额确定依据： 单价按加权平均2,000元／人天测算，与《AI智能体新增事项可行性分析报告V5》第6.1节口径一致；各模块人天按岗位配置（架构师、AI高级工程师、高级／中级开发工程师）与开发内容测算。

## 九、其他需说明的费用

| 事项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频识别算力硬件 | 0元 | 标书已配网络硬盘录像机32台，原文明确"内置≥1颗GPU""支持导入视觉大模型进行分析""支持第三方算法插件的导入和管理"，本次不新增算力硬件采购 |
| 大模型API调用费 | 约2.2万—43.2万元／年 | 按使用强度测算（低频试点约1,800元／月，正常运营约9,000元／月，满负荷约3.6万元／月）。属持续性运营成本，不在本次建设采购范围，需在运营预算中单列；若依托江苏省政务云现有大模型资源，由政务云统一承担则为零 |
| 大模型本地部署 | 暂不采购 | 优先采用调用政务云大模型的方式，本次不采购算力卡。仅在确认政务云无大模型资源时另行论证 |

## 十、建设后能力变化对照

| 维度 | 变更前（标书建成后的能力） | 变更后（叠加AI智能体） |
| --- | --- | --- |
| 感知 | 设备级感知，静态组合规则判定（坐姿＋渔具＋滞留时长） | 动作级识别，覆盖夜间、多人聚集、跨点位追踪 |
| 研判 | 智能预警子系统原文为"进行人工初步研判" | AI自动检索法规案例，输出违法等级与处罚幅度建议 |
| 调度 | 按预案规则推荐资源调派建议，任务由人工创建 | 按实时位置与能力匹配解算最优方案，任务自动生成下发 |
| 巡查 | 执法船艇轨迹已可追踪回放；人员巡查靠事后填报 | 人员巡查轨迹自动采集，影像自动水印归档，质量AI质检 |
| 分析 | 报表引擎与近30种图表，查数需人工配置 | 自然语言直接查数，图表AI自动解读 |
| 进化 | 模型训练完成后固化 | 处置结果自动回流训练，模型可持续优化 |
| 审计 | 记录"用户操作了系统"（登录、查询、导出） | 增加记录"AI做了什么"（调用哪个模型、依据哪条法规、谁确认） |

## 十一、程序与合规事项

以下事项需在报送前确认，一并说明：

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 变更程序 | 本次为原招标采购需求之外的新增事项，适用的变更或新增采购程序，需由采购人会同财政、发展改革部门确认后履行 |
| 与原可研批复的关系 | 需核对本次新增内容是否在《省发展改革委关于本项目可行性研究报告的批复》（苏发改投资发〔2024〕87号）确定的建设范围内，如超出范围需按规定履行相应程序 |
| 合同履行方式 | 招标文件第三章明确"中标供应商不得将合同标的进行转包，未经采购人同意也不得采用分包的形式履行合同"，本次新增内容的实施主体须符合该约定 |
| 信创与等级保护 | 本次新增内容部署于政务云内网，底层模型选用国产大模型，数据不出域，与标书要求的全栈国产化适配、网络安全等级保护三级测评、密码应用安全性评估要求一致 |
| 审计追溯能力 | 标书已要求的日志审计覆盖用户操作层；本次模块九补充AI决策过程的追溯能力，使AI参与执法研判的全过程可查、责任可分。有关智能体审计的国家标准要求，建议按最新发布的现行有效文本执行，具体标准编号与发文机关以官方发布为准 |

## 十二、结论

一、不构成重复建设。 经与招标文件第四章"2.软件开发"287项功能条目逐项比对：3个模块标书全文零覆盖，3个模块底层复用、能力层新增，4个模块在标书既有基础上深化增强，另有14项能力直接复用不投入工作量。所有交集点已在第七章逐项列明并作出调整。

二、编制过程主动开展重复性自查并核减。 自查发现6处交集，据此核减58人天／11.6万元；同时补充3项保障智能体规范运行的必要事项，增加30人天／6.0万元。两相抵冲后，本次新增事项由原测算710人天／142.0万元调整为682人天／136.4万元，净减5.6万元。

三、硬件不新增采购。 视频识别推理复用标书已配32台内置GPU的网络硬盘录像机；大模型优先采用调用政务云资源的方式，本次不采购算力卡。大模型API调用费属运营成本，不在本次建设采购范围。

本说明的核对依据为招标文件《第四章 采购需求》全文及《AI智能体新增事项可行性分析报告V5》。第四章至第八章中标注的标书条目定位，均可在招标文件原文中逐条核对。67项功能与287项标书条目的完整对照明细，另见《AI智能体建设内容可行性分析与子功能模块清单》第六章。